|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MINUTA DE REUNIÓN** | | | | | | **5n** |
| **Tema de la Reunión:** | Trabajar los módulos de repuesto y factura | | | | | |
| **Institución/es:** | Universidad de Guayaquil | | | | | |
| **Autor:** | Mendoza Medina Angelica | | | | | |
| **Fecha:** | 12/11/2024 | **Hora Inicio:** | 20:00 pm | **Hora Fin:** | 21:00pm | |
| **Lugar:** | Vía zoom | | | | | |
| **Referencias:** | Proyecto de Programación Orientada a Eventos | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LISTA DE PARTICIPANTES** | | |
| **Nombre y Apellido** | **Institución/Función** | **Firma** |
| Samuel Cedeño | Estudiante/Universidad de Guayaquil |  |
| Hillary Manjarrez | Estudiante/Universidad de Guayaquil |  |
| Francisco Calderón | Estudiante/Universidad de Guayaquil |  |
| Angelica Mendoza | Estudiante/Universidad de Guayaquil |  |
| Jeshua Naranjo | Estudiante/Universidad de Guayaquil |  |

|  |
| --- |
| **ASPECTOS TRATADOS** |

Los aspectos tratados fueron los siguientes:

* Trabajar en una parte del código
* Avanzar con los módulos de dispositivos y repuesto.
* Implementar alguna técnica de tolerancia a fallos.

**LISTA DE ACCIONES**

Asignación de partes del código

* Responsable: Todos los miembros del grupo.
* Descripción: Dividir el módulo en secciones y asignar responsabilidades a cada uno.

Desarrollo de los módulos de Reparación y Factura

* Responsable: Manjarrez Hillary, Calderón Francisco, Naranjo Jeshua, Mendoza Angelica, Cedeño Samuel.
* Descripción: Programar los módulos de Reparación y Factura

Tolerancia a Fallos

* Responsable: Cedeño Samuel
* Descripción: Elaborar la Tolerancia a Fallos.

|  |  |
| --- | --- |
| Módulos | Porcentaje |
| Inicio de Sesión y Cliente | 100% |
| Técnico | 100% |
| Dispositivo y Repuesto | 100% |
| Reparación y Factura | 100% |
| Plan de Pruebas | 100% |
| Diseño detallado | 50% |
| Tolerancia a Fallos | 100% |
| Artículo de investigación | Debo preguntar |

**ANEXOS**

