|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MINUTA DE REUNIÓN** | | | | | | **5n** |
| **Tema de la Reunión:** | Establecimiento del plan de mantenimiento del sistema | | | | | |
| **Institución/es:** | Universidad de Guayaquil | | | | | |
| **Autor:** | Manjarres Alarcón Hillary | | | | | |
| **Fecha:** | 04/01/2025 | **Hora Inicio:** | 20:00 pm | **Hora Fin:** | 21:00pm | |
| **Lugar:** | Vía zoom | | | | | |
| **Referencias:** | ISO/IEC 14764 | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LISTA DE PARTICIPANTES** | | |
| **Nombre y Apellido** | **Institución/Función** | **Firma** |
| Samuel Cedeño | Estudiante/Universidad de Guayaquil |  |
| Hillary Manjarres | Estudiante/Universidad de Guayaquil |  |
| Francisco Calderón | Estudiante/Universidad de Guayaquil |  |
| Angelica Mendoza | Estudiante/Universidad de Guayaquil |  |
| Jeshua Naranjo | Estudiante/Universidad de Guayaquil |  |

|  |
| --- |
| **ASPECTOS TRATADOS** |

Los aspectos tratados fueron los siguientes:

* Identificación de módulos críticos a mantener.
* Establecimiento de un cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo.
* Revisión de requisitos para integraciones futuras.

**LISTA DE ACCIONES**

* **Documento de Mantenimiento Preventivo  
  Responsable:** Todos los miembros del equipo **Descripción:** Identificar posibles puntos de falla en el módulo "Reparación".
* **Simulación de Incidentes  
  Responsable:** Todos los miembros del equipo **Descripción:** Ejecutar pruebas de fallas y documentar resultados.
* **Actualización de Dependencias del Sistema  
  Responsable:** Todos los miembros del equipo **Descripción:** Revisar dependencias y compatibilidad para próximas versiones.

|  |  |
| --- | --- |
| Módulos | Porcentaje |
| Inicio de Sesión y Cliente | 100% |
| Técnico | 100% |
| Dispositivo y Repuesto | 100% |
| Reparación y Factura | 100% |
| Plan de Pruebas | 100% |
| Diseño detallado | 50% |
| Tolerancia a Fallos | 100% |
| Artículo de investigación | 50% |
| Manual de Usuario | 75% |
| Plan de Mantenimiento | 50% |

**ANEXOS**